双汇总部大楼止车石球 IP 形象彩绘项目

投标文件（模板）

投标单位：（盖章）

法定代表人：

日期：______年____月____日

目    录

一、投标报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如非法定代表人亲自投标则提供）

四、报价单（含报价明细）

五、施工方案

六、资质文件（营业执照等）

七、售后服务承诺

一、投标报价函

致：河南双汇投资发展股份有限公司

我方（投标人全称）完全响应《双汇总部大楼止车石球IP形象彩绘项目招标公告》全部要求，经现场踏勘及详细核算，现提交如下投标报价：

投标总价：人民币（大写）________________ 元整（¥________）

其中：单球综合单价：_________ 元/个。

报价有效期：至2026年____月____日（开标后30日历天）

其他郑重承诺：

如中标，保证在合同签订后20日历天内完成全部施工并通过验收；

质保期1年；

本项目不转包、不分包；

所有材料、工艺符合技术要求；

本报价含全部人工、材料、运输、税费、现场保护、清理、安全文明施工等费用。

投标人名称（盖章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日期：2026年____月____日

二、法定代表人身份证明

单位名称：________________

法定代表人姓名：_   _______

身份证号码：________________

特此证明该同志为我单位法定代表人，其签字或盖章具有法律效力。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人（盖章）：________________

日期：2026年____月____日

三、授权委托书（如非法定代表人亲自投标则提供）

致：河南双汇投资发展股份有限公司

本人（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名）为我方合法代理人，以我方名义全权处理本项目投标、谈判、签约及执行等一切事宜。代理人在此过程中签署的文件、协议我均予认可。

被授权人：________ 职务：________ 电话：________

身份证号：________________

附：被授权人身份证复印件（正反面）

法定代表人（签字）：________________

投标人（盖章）：________________

日期：2026年____月____日

四、报价单

中国双汇总部大楼止车石球IP形象彩绘项目报价单

项目名称：双汇总部大楼止车石球 IP 形象彩绘项目

报价单位：__________________________

报价日期：2026年___ _月____日

报价有效期：30日历天

一、项目总报价

施工内容：止车石球 IP 形象彩绘（含表面处理、底漆、手绘、防水罩面、底座涂装）

石球规格：直径40cm

暂定数量：43个

综合单价：          元/个

投标总价（含税）：¥           元；大写：                  元整

三、工期与质保承诺

工期：合同签订之日起20日历天内完成全部施工并通过验收。

工艺：严格按照甲方IP设计稿施工，使用户外专用耐晒材料，符合招标技术要求。

四、报价说明

本报价为固定综合单价，包含人工、材料、施工、现场保护、垃圾清理、税费、质保等全部费用，无额外增项。

最终结算按实际施工数量×综合单价计算。

报价单位（盖章）：__________________________

法定代表人 / 授权委托人（签字）：__________________________

联系电话：__________________________

五、施工方案（参考）

5.1施工组织设计

人员配置：项目经理1人、手绘师__人、辅助工__人

作业时间：每日8:00-18:00，避开高峰时段（如有要求）

施工分区：按石球位置分批次施工，不影响园区通行

5.2工艺流程

现场勘察与样球确认 → 2.基层打磨（除旧漆、清洁、除尘） → 3. 涂刷抗碱封闭底漆（干燥≥4h） → 4.手绘IP形象（按设计稿分色、勾线、填色） → 5.干燥≥12h → 6.涂刷2遍防水耐晒清漆（间隔≥2h） → 7.底座同色涂装 → 8.清理现场、验收

5.3材料选用（建议提供品牌）

材料建议：

品牌/型号说明：

底漆：

抗碱底漆：

户外专用丙烯颜料：

户外耐晒丙烯耐晒等级≥7级罩面漆：

防水耐晒清漆耐候≥3年清洁材料：

5.4质量保证措施

每道工序由项目负责人现场检查，不合格不进入下道；

每天拍照记录施工过程；

完工后由甲方验收，质保期内每半年回访一次。

5.5安全与文明措施

施工现场设置警示标识，作业区围挡；

铺保护膜防护地面；

施工人员佩戴安全帽，夜间作业增加照明

六、资质文件

营业执照副本复印件（经营范围含墙绘、彩绘、美术设计等）。

开户许可证（如有）

七、售后服务承诺

致：河南双汇投资发展股份有限公司

我公司承诺为本项目提供以下售后服务：

质保期限：自竣工验收合格之日起1年；

质保范围：因施工或材料原因导致的彩绘褪色、起皮、开裂、脱落；

响应时效：接到维修通知后48小时内到达现场，7日内完成修复；

免费维护：质保期内所有维修费用由我方承担；

回访机制：每半年主动回访1次，及时跟踪彩绘状态；

联系方式：指定售后负责人：________ 电话：________。

投标人（盖章）：________________

日期：2026年____月____日